**АДМИНИСТРАЦИЯ**

|  |
| --- |
| **МЕРЕТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**  **Сузунского района Новосибирской области** |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ** |

**с. Мереть**

от 09.07.2014 № 16

Об утверждении графика проведения

конкурсных процедур по передаче в

концессию объектов водоснабжения,

находящихся в муниципальной

собственности муниципального образования

Меретского сельсовета Сузунского района

Новосибирской области.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и в целях реализации подпункта «б» пункта 3 перечня поручений по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 31 мая 2013 года от 06.07.2013 г. № Пр. – 1479:

1.Утвердить график проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Меретского сельсовета Сузунского района Новосибирской области, согласно приложению.

2.Разместить настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Меретский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Меретского сельсовета: http://meret.suzunadm.ru.

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Меретского сельсовета

Сузунского района Новосибирской области В.В.Борисова

Приложение

Утверждено

распоряжением администрации

Меретского сельсовета

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

**ГРАФИК**

**проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Меретского сельсовета Сузунского района Новосибирской области.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** |
| 1 | Оформление прав муниципальной собственности на объекты водоснабжения и техническая инвентаризация объектов ЖКХ | С момента утверждения до 01.09.2015 |
| 2 | Создание конкурсной комиссии | 01.09.2015 г. -  01.10.2015 г. |
| 3 | Разработка конкурсной документации | 01.10.2015 г.-  01.11.2015 г. |
| 4 | Конкурсные процедуры | 01.11.2015 г.-  01.12.2015 г. |
| 5 | Заключение концессионного соглашения с победителем конкурсных процедур | 01.12.2015 г.-  01.01.2016 г. |
| 6 | Реализация концессионного соглашения | Согласно сроков концессионного соглашения |