**АДМИНИСТРАЦИЯ**

|  |
| --- |
| **МЕРЕТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА****Сузунского района Новосибирской области** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

**с. Мереть**

от 09.03.2016 № 33

О проведении организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения в период весеннего половодья 2016 года

 В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, обеспечения защиты и объектов экономики на территории муниципального образования Меретского сельсовета Сузунского района Новосибирской области в 2016 году

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав паводковую комиссию:

 Дерябин А.Ю. -Глава Меретского сельсовета – председатель комиссии

Члены комиссии:

Чистякова Т.Ю..- директор Меретской СОШ (по согласованию)

Карпов В.И. – депутат Совета депутатов Меретского сельсовета (по согласованию)

Шубин А. И. – директор Алтайского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России (по согласованию)

Тропина Н.М.- заведующая врачебной амбулаторией (по согласованию)

 Федоров О.Ю. – индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Абрамов Д.В.- житель д.Кротово (по согласованию)

Ролич В.В. – командир отделения ПЧ-103 (по согласованию)

2. Утвердить план проведения предупредительных мероприятий по защите населения и территорий от весеннего половодья, направленных на предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций согласно приложению № 1.

3. Утвердить план эвакуации населения с. Мереть, д. Кротово в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (наводнения) согласно приложению № 2.

4. Организовать круглосуточное наблюдение за уровнем воды в р. Обь, в местах образования возможных заторов льда.

5. Определить состав сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий, провести проверку готовности техники, предназначенной для проведения противопаводковых работ.

6. Паводковой комиссии провести информационную работу с населением о правилах поведения в весенний период и действиях в случае возникновения ЧС во избежание несчастных случаев, о порядке и местах эвакуации населения, имущества, сельскохозяйственных животных.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетени «Меретский вестник» и разместить на официальном сайте администрации.

Глава Меретского сельсовета

Сузунского района Новосибирской области А.Ю.Дерябин

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Меретского сельсовета

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**П Л А Н**

**Мероприятий на период весеннего паводка 2016года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Ответственные | Срокииспол. |
| 1 | Провести разъяснительную работу среди населения муниципального образования об очистке кровли и стен домов от снега в частном секторе, о правилах и действиях во время возникновения чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка и подтопления населенного пункта, о порядке и местах эвакуации населения, имущества, сельскохозяйственных животных. | руководители учреждений,паводковая комиссия | мартапрель |
| 2 | Уточнить списки домовладений, попадающих под подтопление.  | Специалист администрации |  |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди учащихся об опасности во время весеннего паводка | Чистякова Т.Ю.директор школы | мартапрель |
| 4 | На период распутицы создать необходимый запас продуктов питания первой необходимости | Карпов В.И.ООО «Династия» | март |
| 5 | На период весенней распутицы создать необходимый запас медикаментов | Тропина Н.М. зав. врачебной амбулаторией | март |
| 6 | Содержать в рабочем состоянии а/машину «Скорая помощь». Установить дежурство мед. персонала на период весеннего паводка  | Тропина Н.М.зав. врачебной амбулаторией | мартапрель |
| 7 | В период ледохода установить круглосуточное дежурство в местах образования заторов и затопления по с. Меретьпо д. Кротово | Федоров О.Ю.Ролич В.В.Абрамов Д.В.Дерябин А.Ю. | апрель |
| 8 | Во время весеннего паводка предоставить технику.ИП Федоров – трактор ТДТ-55; трактор ДТ-75ООО Сток Самосвал погрузчикООО «Династия»- трактор МТЗ -82, а/м Зил-130, трактор ДТ75Алтайский филиал ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России – КАМаз, экскаватор КРАЗ, трактор Т-170, МТЛБ | руководители предприятий | апрель |
| 10 | На места возможного затопления завести необходимое количество грунта и материалов | Глава Меретского сельсовета Сузунского района Новосибирской области. | март |
| 11 | Завести необходимое количество ГСМ для аварийного проведения экстренных мер в паводковый период | Глава Меретского сельсовета Сузунского района Новосибирской области. | март |
| 12 | Спланировать эвакуацию и отселение местных жителей, проживающих в местах вероятного подтопления. | Глава Меретского сельсовета Сузунского района Новосибирской области. | март |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

Меретского сельсовета от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

**ПЛАН**

**Эвакуации населения с. Мереть, д. Кротово**

**в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (наводнения)**

1.Порядок оповещения населения:

по телефону

через посыльных

2.Порядок эвакуации:

 **с.Мереть**

Взрослые, дети – в пешем порядке

Пенсионеры, дети до 3 лет – автобусом до школы, МКОУ «Меретская СОШ»

Питание – столовая школы

 **д. Кротово**

взрослые, пенсионеры – машина УАЗ (ООО «Династия») до школы с. Мереть

3.Ответственный за проведение противопаводковых мероприятий Глава Меретского сельсовета Сузунского района Новосибирской области

Дерябин А.Ю.